PhoneBiz M02 组织架构模块

六步开发计划（整模块线性策略）

# 模块概览

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 模块名称 | M02 — 组织架构 |
| 依赖 | M01 项目骨架（已完成，含 AuditLogger/NotificationPublisher 空接口） |
| 分支 | feature/M02-org-structure |
| 策略 | 整模块线性（端点≤5，纯CRUD） |
| 新建表 | org_structure（parent_id + type ENUM + level + path + status） |
| 预估工时 | 后端 3天 + 前端 2天 + 联调门禁 1天 = 约 6 人天 |

# Step 1 合同 — DTO + API端点 + TS类型

核心原则：前后端以 DTO 为唯一真源，禁止后端跑通前写前端。

## 1.1 Java DTO 定义

| 类名 | 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| OrgCreateDTO | name | String | 组织名称，≤100字符 |
|  | parentId | Long | 上级组织ID，null表示根节点 |
|  | type | OrgType | ENUM: GROUP/COMPANY/DEPARTMENT/TEAM |
| OrgUpdateDTO | name | String | 新名称 |
| OrgDTO | id | Long | 组织ID |
|  | name | String | 组织名称 |
|  | parentId | Long | 上级ID |
|  | type | OrgType | 组织类型 |
|  | level | Integer | 层级，根=1 |
|  | path | String | 路径如 /1/2/5/，支持快速查子树 |
|  | status | OrgStatus | ACTIVE/INACTIVE |
| OrgTreeNodeDTO | children | List<OrgTreeNodeDTO> | 子节点列表，递归树结构 |

## 1.2 API 端点列表

| 序号 | 端点 | 方法 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | /api/orgs | GET | 获取组织列表（平铺） |
| 2 | /api/orgs/tree | GET | 获取组织树（递归树结构） |
| 3 | /api/orgs | POST | 创建组织（含同名+环+深度校验） |
| 4 | /api/orgs/{id} | PUT | 更新组织名称/状态 |
| 5 | /api/orgs/{id} | DELETE | 停用组织（INACTIVE，非物理删除） |

## 1.3 前端 TS 类型

src/api/modules/org.ts

export type OrgType = 'GROUP' | 'COMPANY' | 'DEPARTMENT' | 'TEAM';

export type OrgStatus = 'ACTIVE' | 'INACTIVE';

export interface OrgDTO { id: number; name: string; parentId: number | null; type: OrgType; level: number; path: string; status: OrgStatus; }

export interface OrgTreeNodeDTO extends OrgDTO { children: OrgTreeNodeDTO[]; }

export interface OrgCreateDTO { name: string; parentId: number | null; type: OrgType; }

# Step 2 数据库 — Flyway 迁移

## 2.1 DDL

V02__org_structure.sql

CREATE TABLE org_structure (

id BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

name VARCHAR(100) NOT NULL,

parent_id BIGINT DEFAULT NULL,

type ENUM('GROUP','COMPANY','DEPARTMENT','TEAM') NOT NULL,

level INT NOT NULL DEFAULT 1,

path VARCHAR(500) NOT NULL DEFAULT '/',

status ENUM('ACTIVE','INACTIVE') NOT NULL DEFAULT 'ACTIVE',

created_at DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

updated_at DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,

FOREIGN KEY (parent_id) REFERENCES org_structure(id) ON DELETE RESTRICT,

INDEX idx_parent_id (parent_id),

INDEX idx_path (path),

INDEX idx_type_status (type, status)

);

## 2.2 种子数据

-- V02__seed_org.sql

INSERT INTO org_structure (id, name, parent_id, type, level, path) VALUES

(1, '集团总部', NULL, 'GROUP', 1, '/1/'),

(2, '待分配部门', 1, 'DEPARTMENT', 2, '/1/2/');

# Step 3 后端 — Entity/Repo/Service/Controller

## 3.1 Org Entity

@Entity @Table(name = "org_structure")

public class OrgStructure extends BaseEntity {

@Id @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)

private Long id;

@Column(nullable = false, length = 100)

private String name;

@ManyToOne(fetch = FetchType.LAZY)

@JoinColumn(name = "parent_id")

private OrgStructure parent;

@Enumerated(EnumType.STRING) @Column(nullable = false)

private OrgType type;

@Column(nullable = false)

private Integer level = 1;

@Column(nullable = false, length = 500)

private String path = "/";

@Enumerated(EnumType.STRING) @Column(nullable = false)

private OrgStatus status = OrgStatus.ACTIVE;

}

## 3.2 OrgRepository

public interface OrgStructureRepository extends JpaRepository<OrgStructure, Long> {

List<OrgStructure> findByParentIdOrderByTypeAscNameAsc(Long parentId);

boolean existsByNameAndParentId(String name, Long parentId);

List<OrgStructure> findByPathStartingWith(String pathPrefix);

}

## 3.3 OrgService 核心逻辑

| 方法 | 核心逻辑 |
| --- | --- |
| create() | 1. 同名检测：existsByNameAndParentId → 抛 ORG-002 2. 深度校验：递归查父链，level ≤ 25 → 抛 ORG-003 3. 环检测：新节点不能是自己的子孙 4. 自动计算：level = parent.level + 1，path = parent.path + id + "/" |
| update() | 更新名称/状态，同名检测，INFO日志 |
| deactivate() | 软删除：status → INACTIVE，子节点不联级停用（需手动处理） |
| getTree() | TreeBuilder：一次查全部ACTIVE节点 → 按parentId分组 → 递归拼树 |
| getList() | 平铺列表，支持按type/status筛选 |

## 3.4 OrgController 端点

@RestController @RequestMapping("/api/orgs")

public class OrgController {

GET    /api/orgs        → list(type, status)

GET    /api/orgs/tree   → tree()

POST   /api/orgs        → create(@Valid OrgCreateDTO)

PUT    /api/orgs/{id}   → update(@Valid OrgUpdateDTO)

DELETE /api/orgs/{id}   → deactivate(id)

}

# Step 4 契约验证 — curl 命令清单

铁律：后端跑通前禁止写前端代码。

# 1. 创建根组织

curl -X POST http://localhost:8080/api/auth/login -H 'Content-Type: application/json' -d '{"username":"admin","password":"admin123!"}'

TOKEN=获取的token

# 2. 创建组织

curl -X POST http://localhost:8080/api/orgs -H 'Authorization: Bearer $TOKEN' -H 'Content-Type: application/json' -d '{"name":"北京分公司","parentId":1,"type":"COMPANY"}'

# 3. 获取列表

curl http://localhost:8080/api/orgs -H 'Authorization: Bearer $TOKEN'

# 4. 获取树

curl http://localhost:8080/api/orgs/tree -H 'Authorization: Bearer $TOKEN'

# 5. 更新

curl -X PUT http://localhost:8080/api/orgs/2 -H 'Authorization: Bearer $TOKEN' -H 'Content-Type: application/json' -d '{"name":"北京分公司新名"}'

# 6. 停用

curl -X DELETE http://localhost:8080/api/orgs/2 -H 'Authorization: Bearer $TOKEN'

# 7. 同名检测（应返回 ORG-002 错误）

curl -X POST http://localhost:8080/api/orgs -H 'Authorization: Bearer $TOKEN' -H 'Content-Type: application/json' -d '{"name":"集团总部","parentId":null,"type":"GROUP"}'

# Step 5 前端 — 组件拆分

| 组件 | 说明 |
| --- | --- |
| OrgPage | 页面入口，路由 /org，包含树+表格双视图切换 |
| OrgTree | Antd Tree组件，支持展开/折叠/点击选中，获取/api/orgs/tree |
| OrgTable | ProTable平铺列表，支持type/status筛选，获取/api/orgs |
| OrgForm | Antd Form + Modal，包含parent选择器（OrgTree下拉）+type下拉+name输入 |
| api/modules/org.ts | 5个API函数：listOrgs/getOrgTree/createOrg/updateOrg/deactivateOrg |

目录结构：

src/pages/org/

index.tsx              ← 页面入口(路由+布局)

components/

OrgTree.tsx          ← 组织树(左侧)

OrgTable.tsx         ← 平铺列表(右侧)

OrgForm.tsx          ← 新建/编辑表单弹窗

# Step 6 门禁

| # | 门禁项 | 标准 | 验证方式 | 级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | 代码格式 | CheckStyle 0 error | gradle checkstyleMain | 🔴阻断 |
| G2 | 单元测试 | 覆盖率≥80%全部通过 | gradle test + jacoco | 🔴阻断 |
| G3 | 安全自查 | JPA参数化+输入校验+日志 | 清单全部→✓ | 🔴阻断 |
| G4 | 依赖扫描 | OWASP无高危(CVSS<7) | gradle dependencyCheckAnalyze | 🔴阻断 |
| G5 | 日志检查 | 无敏感数据+变更INFO日志 | 代码审查+grep检查 | 🟡警告 |

# 风险点与注意事项

| # | 风险 | 影响 | 应对 |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | 树操作性能 | 大量节点时树查询慢 | path字段索引+一次查全部内存拼树，禁止N+1查询 |
| R2 | 环检测遗漏 | A→B→A的环未被拦截 | 创建时检查新节点的path是否包含自己作为子节点 |
| R3 | path拼接时机 | id在persist前未生成 | persist后回填path，或使用@PostPersist回调 |
| R4 | 并发同名创建 | parent下两个同名子组织 | UNIQUE(name, parent_id)数据库约束 + Service层existsByNameAndParentId |
| R5 | 删除级联 | ON DELETE RESTRICT导致无法删父 | 软删除(INACTIVE)而非物理删除，子节点可独立存在 |

# G3 安全自查清单

| 检查项 | 状态 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| JPA 参数化查询（禁止SQL拼接） | ☐ |  |
| 输入校验：名称≤100字符 @NotBlank @Size | ☐ |  |
| create/update/delete 操作记录 INFO 日志 | ☐ | 含操作人+orgId |
| UNIQUE(name, parent_id) 数据库约束 | ☐ | DDL中添加 |
| @PreAuthorize 权限注解 | ☐ | M04基础设施已就绪 |
| 日志不含敏感数据（本M02无手机号等敏感字段） | ☐ | 复查日志输出 |

AI生成

AIGC标识: 6e94a8bb-890f-4e3d-b18c-aaa4c16b7a49

| 测试类型 | 结果 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 单元测试 | 332/332 PASS | 100% |
| API 集成测试 | 81/83 PASS | 97.5% |
| 构建检查 | BUILD SUCCESSFUL | CheckStyle + OWASP(跳过) |
| 浏览器功能测试 | 20/20 PASS | 13页面 + 7交互测试 |

## 测试结果

| 分组 | 菜单项 | 路由 | 图标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工单管理 | 工单管理 | /work-orders | CarryOutOutlined |
| 号码资源 | 号码管理 | /phones | PhoneOutlined |
|  | 分机池 | /extension-pools | AppstoreOutlined |
|  | 区号管理 | /area-codes | EnvironmentOutlined |
|  | 设备管理 | /devices | DesktopOutlined |
| 费用管理 | 成本中心 | /cost-centers | WalletOutlined |
|  | 账单管理 | /bills | AccountBookOutlined |
|  | 账单分摊 | /bill-allocations | SwapOutlined |
|  | 发票管理 | /invoices | CheckOutlined |
|  | 子公司对账 | /reconciliations | AuditOutlined |
| 组织人员 | 组织架构 | /orgs | ApartmentOutlined |
|  | 员工管理 | /employees | TeamOutlined |
| 系统 | 报表中心 | /reports | BarChartOutlined |

## 侧边栏菜单结构（最终版）

| # | 问题 | 修复内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Vite 默认模板样式残留 | 清除 App.css 中 #root 的 max-width:1280px 和 padding:2rem |
| 2 | Ant Design Header line-height 继承 | 覆盖 .header 及子元素的 line-height: normal |
| 3 | header 宽度重复减去 sidebar | width 改为 100%（父容器已偏移） |
| 4 | header 未贴顶 | position: sticky → fixed, top: 0, left: var(--sidebar-width) |
| 5 | 搜索框双层边框 | 移除 input 的 border/background/box-shadow |
| 6 | API baseURL 生产环境不正确 | 动态判断：DEV 用 /api，PROD 用 /phonebiz |
| 7 | 前端 dist 过期 | 从 /phone_ip/frontend 源码重新构建部署 |
| 8 | Nginx CSP 阻止外部字体 | 添加 fonts.googleapis.com 到 style-src |
| 9 | 用户菜单功能缺失 | 新增修改密码 Modal + 退出登录 Popconfirm 二次确认 |
| 10 | 菜单结构优化 | 改为 SubMenu 可折叠分组，默认收起；重排分组顺序；Logo 点击返回 |

## 前端修复与优化（10项）

| # | 问题 | 文件 | 修复内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | GlobalExceptionHandler HTTP状态码映射错误 | GlobalExceptionHandler.java | 仅 SYSTEM_ERROR/SYS_001 映射 HTTP 500，业务错误码不再返回 500 |
| 2 | 缺少框架异常处理器 | GlobalExceptionHandler.java | 新增 MissingServletRequestParameterException、HttpRequestMethodNotSupportedException、NoResourceFoundException、IllegalArgumentException、HttpMessageNotReadableException 处理 |
| 3 | 首次登录逻辑异常 | AuthService.java + LoginResponse.java | 首次登录返回 token + forceChangePassword 标志，而非抛异常 |
| 4 | DeviceController 缺少 @Valid | DeviceController.java + Device.java | 添加 @Valid + @NotBlank 校验 |
| 5 | FeatureFlagController 缺少校验 | FeatureFlagController.java | 添加 @Valid + @NotBlank 校验 |
| 6 | PhoneImportRequest.batchId 校验过严 | PhoneImportRequest.java | batchId 改为可选（后端自动生成） |

## 后端 BUG 修复（6项）

# 开发进度更新（2026-05-20）